|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 1 | |
| Fecha: 02/11/2016  Duración: 30 min | |
| Asistentes: Óscar Pinto Santamaría  Jose Ignacio Gómez García  Andrea Ruiz Pastor  Óscar Gómez Borzdynski | |
| Orden del día (temas a tratar):   * Planificación del trabajo, elaboración del diagrama de Gantt. * Elección del código a continuar debido a la unificación de dos grupos * Primer debate sobre implementación de módulos Inventario y Enlace * Discusión sobre el control de versionas a utilizar | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Realización del cronograma, se entrega a día 02/11/2016 | Óscar Gómez Borzdynski 02/11/2016 |
| Se decide continuar con el código de la pareja 5. | 02/11/2016 |
| Para el control de versiones usaremos Github | 02/11/2016 |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:   * Se traslada el debate por falta de tiempo, se realizará durante la hora de clase del jueves 03/11/2016 | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.   * Control del seguimiento de la planificación * Entrega interna sobre progresos * Puesta en común de dificultades y debate para solventarlos * Comienzo de la siguiente etapa de desarrollo   Fecha: 02/11/2016 | |