|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 2 | |
| Fecha: 09/11/2016  Duración: 30 min | |
| Asistentes:  Óscar Pinto Santamaría  José Ignacio Gómez García  Andrea Ruiz Pastor  Óscar Gómez Borzdynski | |
| Orden del día (temas a tratar):   * Llevar un control del trabajo efectuado por cada miembro (siguiendo el cronograma) * Puesta en común de dudas e intercambio de ideas respecto a la implementación de ciertos aspectos del código * Tratar el uso de branches en GitHub debido a problemáticas surgidas | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Llevamos el trabajo conforme lo especificado en el cronograma | 09/11/2016 |
| Se han solucionado dos Violaciones de Segmento y se ha conseguido que el código compile | 09/11/2016 |
| Decidimos no utilizar los branches y trabajar todos sobre la rama Master, debido a que el merge daba problemas en cuanto a la compatibilidad de las diversas ramas | 09/11/2016 |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:   * El aspecto más positivo de esta reunión ha sido el encontrar el error que nos causaba las violaciones de segmento, ya que no podíamos probar ciertos módulos debido a que el código en general no funcionaba correctamente. * Debido a la falta de tiempo, el debate acerca de la forma de implementación de la funcionalidad No Verbose no ha sido tan profundo como cabría esperar, por lo que se tratará en grupo (y con el profesor), durante la próxima clase | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.   * Control del seguimiento de la planificación * Entrega interna sobre progresos * Puesta en común de dificultades y debate para solventarlos * Comienzo de la siguiente etapa de desarrollo   Fecha: 02/11/2016 | |