|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 8 | |
| Fecha: 20/12/2016  Duración: 30 min | |
| Asistentes: Óscar Pinto Santamaría  Jose Ignacio Gómez García  Andrea Ruiz Pastor  Óscar Gómez Borzdynski | |
| Orden del día (temas a tratar):   * Análisis del estado actual del juego y los requisitos a implementar para su version final * Reparto de tareas relativo al análisis anterior | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Estado del juego:   * Los errores detectados en la anterior reunión han sido todos dolventados con el trabajo conjunto del grupo. * Todos los módulos están completos y aparantemente funcionan de forma correcta, a falta de sus relativos bancos de pruebas. Existe un **JuegoConv** funcional y sin pérdidas de memoria. * Faltan los bancos de pruebas y documentación relativa a casi todos los nuevos módulos (*Graphics* está hecho). * Falta bastantes casos de diálogo en distintas situaciones del juego, así como existen varias líneas de diálogo poco informativas. * Falta tener un mapa completo del juego. * Falta tener un guión coherente del juego | Todos  20/12/2016  , |
| Reparto de tareas:   * Test de cada módulo: Responsable su creador. * Casos de diálogo incompletos, comportamientos inesperados: Reparto in situ de trabajo, pues no conocemos todos lo errores y habitualmente son solventados muy fácilmente una vez detectados. * Definir una historia para el juego: Todos en conjunto, para tener una acuerdo * Mapa y guía para pasarse el juego: Óscar Gómez * Depuración y testeo: Todos los integrantes del grupo realizarán pruebas para asegurae que el funcionamiento del juego es óptimo. | Todos  20/12/2016 |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:   * El estado del juego a día 20/12/2016 se puededefinir como completado, pero a falta de pulido. Es necesario un poco más de trabajo para completar a conciencia todos los requisitos, pero la funcionalidad general del código es adecuada. * En los dos días restantes hay tiempo para completar la documentación y pulir el juego para su entrega. | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.   * Ya no habrá siguiente reunión, Felices Fiestas a todos :)   Fecha: 20/12/2016 | |